

**МАЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

м. Малин

від 29.10.2025 № 464

Про Порядок розподілу коштів

на підготовку та реалізацію

публічних інвестицій

Відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій», наказу Міністерства фінансів України від 22.09.2025 № 480 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу коштів місцевого бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій» та керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок розподілу коштів бюджету Малинської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій згідно з додатком 1.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.

Міський голова Олександр СИТАЙЛО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віктор ГВОЗДЕЦЬКИЙ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Павло ІВАНЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій ЛУКАШЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ігор МАЛЕГУС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олександр ПАРШАКОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тетяна БОРИСЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Малинської міської ради

від 29.10.2025 № 464

**ПОРЯДОК   
розподілу коштів бюджету Малинської міської територіальної громади на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій**

**І. Загальні положення**

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів бюджету Малинської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади (далі – територіальна громада).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

життєвий цикл публічного інвестиційного проєкту - період часу, який складається з послідовних дій та етапів, кожен з яких має свої часові межі, та спрямований на досягнення результатів публічного інвестиційного проєкту;

моніторинг стану підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій - комплекс заходів щодо постійного аналізу інформації про стан підготовки та реалізації публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій для здійснення контролю за відповідністю запланованих витрат, результатів, плану реалізації проєкту та програми фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного впровадження публічного інвестиційного проєкту та програми публічних інвестицій;

новий публічний інвестиційний проєкт або нова програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових не здійснювалося у попередні бюджетні періоди;

підготовка публічного інвестиційного проєкту - передінвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає розроблення проєкту, здійснення передінвестиційних досліджень (попереднє і повне техніко-економічне обґрунтування), оцінку проєкту, прийняття рішення щодо його доцільності та включення до секторального портфеля публічних інвестицій, прийняття рішення інвестиційною радою щодо включення проєкту до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади;

реалізація програми публічних інвестицій - здійснення заходів, передбачених програмою публічних інвестицій для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір публічних інвестиційних проєктів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів бюджету громади в межах загального обсягу програми та моніторинг реалізації відібраних проєктів;

реалізація публічного інвестиційного проєкту - інвестиційний етап життєвого циклу публічного інвестиційного проєкту, який включає, зокрема, розроблення проєктної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проєкту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

розпочатий публічний інвестиційний проєкт або розпочата програма публічних інвестицій - публічний інвестиційний проєкт або програма публічних інвестицій, фінансове забезпечення яких або будь-яких їх складових здійснювалося у попередні бюджетні періоди на будь-якому етапі їх життєвого циклу.

Інші терміни вживаються у значенні, визначеному [Бюджетним кодексом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17) та чинним законодавством у сфері публічних інвестицій.

**ІІ. Основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій та проведення аналізу**

1. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди виконавчі органи Малинської міської ради - головні розпорядники коштів бюджету громади (далі - головні розпорядники коштів) у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності в затвердженому середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади формують на основі схваленого інвестиційною радою єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, переліки розпочатих та нових публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій за формою, визначеною додатком 1 до цього Порядку з урахуванням таких критеріїв:

1) пріоритетність - до переліку включаються публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритезації в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади у відповідній галузі (секторі);

2) ступінь готовності - до переліку насамперед включаються вже розпочаті публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проєкти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю до 50 млн. гривень, повне техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю понад 50 млн. гривень), успішно пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проєкти та програми, які визначені інвестиційною радою пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм з підтримки підготовки проєктів;

3) наявність відповідного джерела фінансового забезпечення - до переліку включаються нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проєкти - у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проєкту згідно з Методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженою наказом Мінфіну від 28.02.2025 року № 131.

Головні розпорядники коштів подають попередньо сформовані ними переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на розгляд Комісії з питань розподілу публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади (далі – Комісія).

2. Після розгляду та відбору публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Комісією, головні розпорядники коштів подають переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій фінансовому управлінню Малинського міськвиконкому до 05 жовтня року, що передує плановому (у 2025 році – у 10-денний термін після схвалення єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій інвестиційною радою) разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним пунктом 1 цього розділу.

3. Фінансове управління здійснює аналіз поданих головними розпорядниками коштів переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проєктів та програм.

**ІІІ. Формування консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій**

1. Фінансове управління за результатами здійсненого аналізу, передбаченого [пунктом 3](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF/print#n90) розділу ІІ цього Порядку, формує консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі - консолідований перелік) з урахуванням:

вимог щодо спрямування не менше 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проєктів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого Малинською міською радою боргу;

оптимального щорічного боргового навантаження на бюджет Малинською міської територіальної громади;

встановлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у рамках державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди;

2. Фінансове управління до 10 жовтня року, що передує плановому (у 2025 році – у 10-денний термін з моменту отримання переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій від головних розпорядників коштів), подає Комісії консолідований перелік за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

**IV. Рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій**

1. Комісія на підставі інформації, отриманої від фінансового управління відповідно до [пункту 2](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF/print#n97) розділу ІІІ цього Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проєктів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 752 Бюджетного кодексу України та пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку.

Рішення Комісії та консолідований перелік розміщуються на офіційному веб-сайті Малинської міської ради.

2. На підставі рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до пункту 1 цього розділу, фінансове управління доводить до головних розпорядників коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм для включення його до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

3. Обсяг місцевих гарантій, які надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунального сектору економіки за кредитами, кошти яких спрямовують на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, визначається рішенням про місцевий бюджет на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проєктів, визначеним відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого [пунктом 1](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF/print#n98) цього розділу.

**V. Питання моніторингу публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій**

1. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами піврічного моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій встановлено порушення строків розроблення або реалізації проєкту або програм, або підвищення вартості проєкту або програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, якого планується досягти в результаті реалізації проєкту або програми, такі проєкти або програми за пропозицією фінансового управління чи інших членів Комісії підлягають повторному розгляду Комісією в установленому порядку. Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про передачу коштів місцевого бюджету на публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, у встановленому бюджетним законодавством порядку.

2. У разі встановлення за результатами піврічного моніторингу випадків ненабрання чинності кредитними угодами в рамках підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які передбачалося надання місцевих гарантій відповідно до розподілу, здійсненого відповідно до [пункту 1 розділу IV](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2025-%D0%BF/print#n98)  цього Порядку, за пропозицією фінансового управління Комісія може здійснювати перегляд переліку таких проєктів. За результатами такого перегляду та у випадку наявності в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади проєктів, під які може бути надано місцеві гарантії і які перебувають на відповідній стадії готовності, Комісія може приймати рішення про заміну або включення додаткових проєктів до переліку з дотриманням граничного обсягу надання місцевих гарантій, встановленого рішенням Малинської міської ради про бюджет Малинської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період.

3. Якщо під час реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій виявлено та документально підтверджено факт шахрайства чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення стосовно підготовки або реалізації таких проєктів та програм, фінансове управління за рішенням Комісії готує та подає міжрегіональним територіальним органам Державної аудиторської служби України пропозиції для проведення фінансового аудиту за публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій.

Керуючий справами Ігор МАЛЕГУС

Додаток 1

до Порядку розподілу коштів бюджету

Малинської міської територіальної громади

на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних

проєктів та програм публічних інвестицій

ПЕРЕЛІК   
нових та розпочатих публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування головного розпорядника коштів)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По рядко вий но мер | Унікаль ний  ідентифікатор  публіч ного  інвести ційного  проєкту /  програми  публіч них  інвести цій | Назва публічного інвестиційного проєк ту/ програми публічних інвестицій | Га лузь/ сек тор | | Бал за пріоритезацією в Єдиному проєктному портфелі публіч них інве стицій територіальної громади | | Період реалізації проєкту | | Сту пінь готов ності/ етап життє вого циклу проєк ту | | Передінвестиційні дослідження (зазначити) | | Ріше ння інвестиційної ради щодо пріори тетнос ті подальшої підготовки (дата, номер) | | Відповідність критеріям про грам з підготовки проєк  тів (PPF) (так/ні) | | Загальна вар тість, тис. гри вень | | У тому числі фінансування за роками: | | | | | | | | | Пропоноване джере ло фі нансо вого забезпечення (зазначити) | | | Підтвердже ння наявності пропо нованого джере ла фінан сового забезпечення | | Примітка | |
| Поча ток (рік) | За вер ше ння (рік) | факт з початку реалі зації | | план на поточний бюд жетний пе ріод | | прогноз на наступний рік | | прогноз на дру гий рік | прогноз на тре тій рік | прогноз до за вершення реалізації |
| Розпочаті публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | … | |  |  | |  |  | |  | | х | | х | | х | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| Нові публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | … | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (посада) |  |  |  |  |  | (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |

### 

Додаток 2

до Порядку розподілу коштів бюджету

Малинської міської територіальної громади

на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних

проєктів та програм публічних інвестицій

Консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Малинської міської територіальної громади і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію за роками у розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Унікальний ідентифіка тор публіч ного інвестицій ного проєкту/програми публічних інвестицій | Назва публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій | Сектор/ галузь | Бал за пріоретизацією в єдиному проєктному портфелі публічних інвестицій територіальної громади  (для нових проєктів/програм) | Розподіл публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій | | | | Джерела  і механізми фінансового забезпечення | Головний розпорядник коштів |
| Прогноз на наступ ний рік | Прогноз на другий рік | Прогноз на третій рік | Разом |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |  |

Розпочаті публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Нові публічні інвестиційні проєкти (програми публічних інвестицій):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РАЗОМ за галузями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_